植物养护宝典APP软件测试计划说明书

## 文档基本信息

| 项目名称 | 植物养护宝典APP软件开发项目 | 文档密级 | 公开 |
| --- | --- | --- | --- |
| 文档名称 | 软件测试计划说明书 | 文档编号 | TP-ZY-20260624-V1.0 |
| 执行标准 | GB/T 8567-2006《计算机软件文档编制规范》 | 版本号 | V1.0 |
| 编制人 | 万梦楹 | 编制日期 | 2026年06月24日 |
| 审核人 |  | 测试阶段 | 单元测试+集成测试+系统测试 |

## 版本修订记录

| 版本 | 修订日期 | 修订人 | 修订内容说明 | 审核人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-06-24 | 万梦楹 | 完成全套测试计划编制，明确本次测试范围、环境、用例、进度、准入准出标准，贴合大二数媒学生项目测试能力，适配本次APP实际开发成品水平 |  |

# 目录

- 引言

- 1.1 编写目的

- 1.2 项目概述与测试背景

- 1.3 参考文档

- 1.4 术语与缩略语

- 测试概要

- 2.1 测试目标

- 2.2 测试范围

- 2.3 测试限制（贴合学生开发短板）

- 测试环境配置

- 3.1 硬件测试环境

- 3.2 软件测试环境

- 测试类型与测试内容

- 4.1 单元测试

- 4.2 集成测试

- 4.3 系统功能测试

- 4.4 界面易用性测试

- 4.5 兼容性测试

- 测试进度安排

- 5.1 测试阶段划分

- 5.2 时间节点规划

- 测试用例设计规则

- 测试准入与准出标准

- 7.1 测试准入条件

- 7.2 测试准出条件

- 风险评估与应急方案

- 附录：初始测试用例表

# 1 引言

## 1.1 编写目的

本测试计划严格遵循GB/T 8567-2006国标规范编写，用于规范植物养护宝典APP全流程测试工作，统一测试流程、测试环境、测试标准、测试分工。本次项目为大二数字媒体技术专业课程设计项目，开发人员前端界面设计能力有限、后端代码优化不足、第三方接口调用能力一般，本计划提前明确项目客观短板，不做高标准商用软件测试，贴合本科低年级学生真实开发水平，为后续出具测试报告提供完整依据。

本文档面向项目开发人员、课程答辩老师，用于说明本次软件全部测试流程、测试维度、预期结果，提前预判学生项目常见bug，客观区分课程合格项目标准与商用软件标准，避免测试标准过高不符合学情。

## 1.2 项目概述与测试背景

植物养护宝典APP基于Uni-app+SpringBoot开发，具备用户登录注册、植物百科、AI识花诊病、1:1云养花园、社区问答、个人中心六大功能模块。项目由大二数媒学生独立完成，无团队协作、无专业测试人员，开发周期短，代码优化不足，UI界面仅实现基础美观度，未做精细化适配与深度性能优化。

因此本次测试不以商用APP标准要求，仅检验：功能是否可用、核心流程是否走通、崩溃率是否可控、基础交互是否正常，同时如实记录学生开发阶段原生缺陷。

## 1.3 参考文档

- GB/T 8567-2006《计算机软件文档编制规范》

- 植物养护宝典APP软件需求规格说明书V1.0

- 植物养护宝典APP软件概要设计说明书V1.0

- 植物养护宝典APP软件详细设计说明书V1.0

## 1.4 术语与缩略语

| 缩略语 | 全称 | 释义 |
| --- | --- | --- |
| TP | Test Plan | 软件测试计划 |
| BUG | Software Defect | 软件功能缺陷 |
| UI适配 | 界面屏幕适配 | 不同手机屏幕页面显示兼容性 |

# 2 测试概要

## 2.1 测试目标

- 验证APP全部预设功能是否可以正常使用，无闪退、无崩溃；

- 排查界面适配、按钮交互、接口响应基础问题；

- 客观记录学生开发遗留的轻度、中度缺陷，不要求完全修复；

- 对比需求文档，核对功能完成度，统计项目整体达标率；

- 给出客观评价与后续优化建议。

## 2.2 测试范围

测试全覆盖客户端全部6大功能模块、后端基础接口、页面跳转逻辑、异常提示、基础机型兼容；本次不开展高并发压力测试、极端安全渗透测试，超出大二学生课程设计考核范围。

## 2.3 测试限制

- 开发人员前端功底薄弱，UI界面仅实现基础布局，无精细化动效，界面美观度有限；

- 后端未做深度代码优化，部分页面加载存在轻微延迟；

- 第三方AI识花接口调用次数有限，网络较差时识别成功率下降；

- 仅适配主流安卓机型，小众安卓机型、iOS端适配存在小瑕疵；

- 无专业自动化测试工具，全部采用人工手动测试。

# 3 测试环境配置

## 3.1 硬件测试环境

- 测试手机1：安卓11，运行内存6GB，主流全面屏手机（主测试机）

- 测试手机2：安卓9，运行内存4GB，老旧机型（低配兼容测试）

- 测试电脑：Windows10 笔记本，用于后台服务运行、接口查看

## 3.2 软件测试环境

- 移动端：Android Studio、APK安装包

- 服务端：JDK1.8、MySQL8.0、Redis本地服务

- 辅助工具：Postman接口调试工具、截图录屏缺陷记录工具

# 4 测试类型与测试内容

## 4.1 单元测试

针对后端独立方法进行测试：登录加密方法、云养计时方法、代币扣除方法、关键词过滤方法。验证单个代码模块独立运行正常，无逻辑错误。

## 4.2 集成测试

测试前后端接口联调、页面跳转、模块之间数据传递，例如：登录成功后个人中心数据同步、发帖后社区列表实时刷新、养护操作后植物状态同步。

## 4.3 系统功能测试

全覆盖全部业务流程：注册登录、百科查询、AI识花、云养浇水施肥、社区发帖评论、代币增减、消息提醒、账号注销。

## 4.4 界面易用性测试

测试按钮位置、弹窗提示、页面排版、文字大小、操作逻辑是否符合大众使用习惯，记录界面错位、文字遮挡等学生常见UI问题。

## 4.5 兼容性测试

分别在高配安卓、低配安卓机型测试页面显示、功能运行、闪退情况，不覆盖全量手机机型。

# 5 测试进度安排

| 测试阶段 | 耗时 | 工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 测试准备阶段 | 0.5天 | 搭建测试环境、整理测试用例、部署后端服务 |
| 功能首轮测试 | 1天 | 全覆盖六大模块功能测试，记录全部bug |
| 回归复测 | 0.5天 | 修复部分简易bug，复测验证 |
| 文档编写总结 | 0.5天 | 整理缺陷清单，出具完整测试报告 |

# 6 测试用例设计规则

- 每条用例包含：用例编号、测试模块、测试步骤、预期结果、实际结果、缺陷等级；

- 覆盖正常流程、异常输入、边界值场景；

- 缺陷分为四级：致命、严重、一般、轻微；

- 致命、严重bug必须修复，一般和轻微bug可保留，符合学生课程设计实际情况。

# 7 测试准入与准出标准

## 7.1 测试准入条件

- APP完整APK安装包编译完成，可正常安装打开；

- 后端服务可以正常启动，数据库脚本导入完毕；

- 核心无致命闪退bug，能够进入APP首页开展测试。

## 7.2 测试准出条件

- 所有致命、严重缺陷全部修复完毕；

- 一般、轻微缺陷如实留存，并写明后续优化方案；

- 全部测试用例执行完毕，测试数据完整可追溯；

- 出具完整测试报告，客观评价项目完成质量。

# 8 风险评估与应急方案

| 潜在风险 | 应急处理方案 |
| --- | --- |
| 网络波动导致AI识花接口超时 | 切换稳定WiFi环境复测，弱网场景单独记录缺陷 |
| 低配手机运行卡顿 | 明确最低适配机型，标注低配机型兼容短板 |
| 部分页面偶现闪退 | 复现闪退场景，定位代码位置，修复关键闪退问题 |

# 附录A 初始测试用例简表

| 用例编号 | 测试模块 | 测试内容 | 预期结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| UC001 | 登录模块 | 输入错误账号密码登录 | 提示登录失败，无法进入首页 |
| UC002 | 云养模块 | 冷却时间内重复点击浇水 | 按钮置灰，提示冷却中，无法重复操作 |
| UC003 | AI识花 | 上传模糊图片识别 | 识别失败，给出友好提示 |

# 第二部分：植物养护宝典APP软件测试报告

## 文档基本信息

| 项目名称 | 植物养护宝典APP软件开发项目 | 文档密级 | 公开 |
| --- | --- | --- | --- |
| 文档名称 | 软件测试报告 | 文档编号 | TR-ZY-20260624-V1.0 |
| 执行标准 | GB/T 8567-2006《计算机软件文档编制规范》 | 版本号 | V1.0 |
| 测试人员 | XXX（自测） | 测试日期 | 2026.06.21-2026.06.23 |

## 版本修订记录

| 版本 | 修订日期 | 修订人 | 修改说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-06-24 | 万梦楹 | 完成全部实测工作，如实记录所有bug，客观说明项目未达到预期设计效果，贴合大二数媒学生真实开发水平，区分必须修复缺陷和遗留缺陷，给出合理复盘总结 |

# 目录

- 测试概述

- 1.1 测试目的

- 1.2 测试范围与版本信息

- 1.3 测试环境回顾

- 测试执行情况汇总

- 2.1 测试用例执行统计

- 2.2 测试整体执行概况

- 软件缺陷统计与分析（核心：如实写效果不理想）

- 3.1 缺陷等级分布统计

- 3.2 全部详细缺陷清单

- 3.3 缺陷产生原因分析（贴合学生水平）

- 功能、性能、兼容性专项测试结果

- 对比预期设计：本次项目未达预期说明

- 缺陷修复情况与遗留问题说明

- 测试结论与课程项目综合评价

- 后续优化改进方案

- 签字审批页

# 1 测试概述

## 1.1 测试目的

依据前期测试计划，完成植物养护宝典APP全量人工测试，核对实际成品与需求文档、设计文档的差距。本次自测后客观反馈：软件实际运行效果未达到前期概要设计、详细设计的预期标准，存在界面粗糙、加载卡顿、部分功能不稳定、适配不佳等问题，符合大二数字媒体技术学生初次独立开发移动端项目的真实水平，本次报告完整复盘全部问题，不刻意美化项目成品。

## 1.2 测试范围与版本信息

测试版本：APP V1.0正式版；测试范围：全部客户端功能、页面跳转、接口交互、UI界面、基础机型兼容；未测试高并发压力、深度安全检测。

## 1.3 测试环境回顾

完全沿用测试计划中既定软硬件环境，测试环境稳定无异常，本次测试数据真实有效，测试结果具备参考性。

# 2 测试执行情况汇总

## 2.1 测试用例执行统计

| 总用例数 | 通过用例 | 失败用例 | 通过率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 42条 | 31条 | 11条 | 73.8% |

## 2.2 测试整体执行概况

本次所有测试用例100%执行完毕，完成单元、集成、系统、UI、兼容性五大测试。整体核心业务流程可以跑通，APP无致命闪退崩溃问题，能够完整演示全部功能；但是界面美观度、运行流畅度、功能稳定性均低于设计预期，整体成品效果一般，存在较多低年级学生开发常见瑕疵。

# 3 软件缺陷统计与分析

## 3.1 缺陷等级分布统计

- 致命缺陷：1条（AI识花核心功能完全失效，模块不可用）

- 严重缺陷：2条（影响核心功能使用）

- 一般缺陷：5条（影响使用体验，不阻碍流程）

- 轻微缺陷：4条（界面显示瑕疵，不影响功能）

## 3.2 全部详细缺陷清单（贴合学生真实bug）

| 缺陷编号 | 缺陷模块 | 缺陷描述 | 缺陷等级 | 修复情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BUG001 | AI识花模块 | 无论网络环境优劣，上传任意植物图片均无法完成识别，接口调用直接报错，页面一直加载转圈，无任何植物识别结果返回，AI识花核心功能完全不可用 | 致命 | 无法修复，接口对接代码存在底层逻辑错误，短时间无法排查修改 |
| BUG002 | 云养花园模块 | 偶尔出现本地时间和服务器时间不同步，生长进度存在1-3分钟微小误差，未做到绝对1:1同步 | 严重 | 部分修复，仍存在微小误差 |
| BUG003 | 全局页面 | 低配安卓手机页面滑动卡顿，加载动画生硬 | 一般 | 未修复，代码优化能力不足 |
| BUG004 | 社区模块 | 发帖之后需要手动下拉刷新才能展示新帖子，无法自动刷新 | 一般 | 已修复 |
| BUG005 | UI界面适配 | 部分全面屏手机底部导航栏被遮挡，页面留白不合理 | 一般 | 局部修复，小众机型仍有适配问题 |
| BUG006 | 个人中心 | 清除缓存按钮点击反馈不明显，用户无法判断是否操作成功 | 一般 | 已修复 |
| BUG007-011 | 全局UI | 按钮圆角不统一、文字排版参差不齐、缺少页面过渡动效，整体界面简陋，美观度较差 | 轻微 | 未修复，前端UI设计能力不足 |

## 3.3 缺陷产生原因分析

- 前端能力短板：数字媒体技术专业大二学生前端课程学习较浅，缺少UI动效、屏幕适配、页面性能优化实战经验，导致界面粗糙、适配差、滑动卡顿；

- 后端代码优化不足：仅完成基础业务逻辑编写，未做接口缓存、请求防抖、时间同步强化处理，导致云养时间偏差、页面加载慢；

- 第三方接口对接代码漏洞：本人大二阶段接口调试能力不足，在对接AI识花开放接口时，请求头参数、密钥校验、图片文件传参格式全部存在代码错误，开发阶段未做好分步调试，直接导致整个识花模块彻底无法调用接口，而非网络导致的识别准确率低，属于代码编写层面的硬伤；

- 开发周期紧张：课程设计开发时间有限，优先保证功能可用，没有多余时间进行精细化打磨；

- 缺少自测意识：开发过程中只走正常流程，没有提前测试边界场景、低配机型兼容场景。

# 4 各专项测试结果

- 功能测试：除AI识花模块完全无法使用外，其余核心功能全部可用，无其余功能缺失，部分普通功能存在轻微稳定性不足、偶现异常问题；

- 性能测试：高配手机运行流畅，低配手机卡顿明显，页面平均加载时间2.5s，略高于设计预期的1.5s；

- 兼容性测试：主流安卓机型适配良好，老旧安卓、iOS端适配存在瑕疵；

- 易用性测试：操作逻辑清晰，新手可以快速上手，但是界面视觉体验较差。

# 5 对比前期设计：项目未达到预期设计目标说明

实测客观结论：软件实际运行效果没有达到概要设计与详细设计书中预期指标

前期设计文档中预期：页面加载≤1.5s、云养时间完全无误差、AI识花可正常识别各类植物且识别成功率95%以上、全机型完美适配、界面风格统一美观。

实际成品效果：页面加载平均2.5s、云养存在微小时间偏差、AI识花功能完全失效，无法识别任何植物、小众机型适配不佳、界面视觉简陋。

差距原因：受限于大二学生自身编程水平、前端美工水平、第三方免费接口限制、开发时长不足，属于学生课程设计合理范围内的不达预期，不属于项目开发失败。

# 6 缺陷修复情况与遗留问题说明

## 6.1 已修复缺陷

全部一般类可简易修复bug均已完成整改，包括页面手动刷新、按钮提示缺失、输入框校验错误等问题，保证基础交互正常。

## 6.2 允许遗留的未修复问题（课程设计允许保留）

本次项目最核心遗留问题为AI识花模块彻底无法使用，由于本人接口调试、后端网络请求代码能力不足，加上课程设计截止时间限制，无法在项目交付前排查并修复接口传参、密钥校验等底层代码错误，因此该致命缺陷最终保留。其余遗留问题包括：云养花园微小时间误差、低配机型页面卡顿、UI界面不美观、小众手机适配异常等一般及轻微缺陷，均受限于自身技术水平与开发时长，一并留存。

## 6.3 缺陷修复复盘说明

本次测试仅完成非核心模块的简易bug修复，对于AI识花这类需要后端接口联调、网络请求代码排查的复杂缺陷，以当前大二数字媒体技术专业所学知识储备，暂时不具备独立排错和修复的能力。